V1.0 开发优先级

依据《信托制世界产品圣经 V1.0》整理｜开发顺序、验收点与边界

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 来源文件 | /Users/Administrator/Documents/New project/金牌管家成长世界/产品圣经/00_圣经/信托制世界产品圣经_V1.0.docx |
| 创建时间 | 2026-05-31 |
| 创建人 | Codex |
| P0/P1/P2统计 | P0 14 ｜ P1 8 ｜ P2 6 |
| 风险等级 | 低风险 |

# 一、P0：必须开发

| 顺序 | P0模块 | 开发目标 | 验收标准 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新手村主线 | 完成旧世界困境、治理议事厅、信托之城、目标分流。 | 用户获得“信托制正式冒险者”，并理解问题来自治理结构。 | 不做课程页，不做宣传页。 |
| 2 | 成长地图 | 展示从新手村到五星的成长路径，一星可进入，其余锁定。 | 用户清楚自己正在进入成长世界。 | 不展开二星至五星内容。 |
| 3 | 一星管家学院 | 完成五大试炼和能力获得机制。 | 用户获得觉察、结构分析、角色认知、资金治理、公开透明等能力路径。 | 不做章节目录或课程表。 |
| 4 | 成长档案 | 记录身份、等级、星级、试炼、AI训练、徽章、认证状态。 | 用户看到“我正在成长”的状态。 | 不以课时、打卡天数为核心。 |
| 5 | AI导师小金 | 提供基础引导、任务说明、训练反馈和认证准备提示。 | 形成任务→AI对话→评分→成长值→成长档案→认证的产品闭环。 | 不做万能问答或替代专家判断。 |
| 6 | 认证中心入口 | 展示299认证考试、AI答辩、证书、徽章、认证状态。 | 用户理解成长与认证分离。 | 不做真实发证后台。 |
| 7 | 商业转化触点 | 免费3天体验、一星499成长计划、299认证入口。 | 用户知道每阶段获得什么。 | 不做焦虑营销、限时促销、购买课程即拿证。 |

# 二、P1：第二阶段

| P1模块 | 开发目标 | 验收标准 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI训练大厅 | 五个AI副本入口与训练结构。 | 用户感觉是在执行任务，而不是问AI问题。 | 可先不接真实大模型。 |
| 五个AI副本 | 业主沟通、业委会沟通、社区书记沟通、项目启动会、信托制宣讲。 | 每个副本都有任务、对话、评分、成长关联。 | 不输出未审核法律结论。 |
| 项目案例库/案例副本 | 把案例作为能力训练材料。 | 案例服务试炼与项目成长。 | 不做普通资讯列表。 |
| 制度工具库/知识副本 | 承载制度、公开模板、预算与工具。 | 工具可被试炼和AI训练引用。 | 不做资料下载站。 |
| 社区交流 | 承载经验交流与行业共建。 | 不破坏专业可信与长期主义气质。 | 需进一步定义治理规则后开发。 |

# 三、P2：未来

| P2模块 | 未来方向 | 进入条件 |
| --- | --- | --- |
| 二星至五星完整学院 | 高阶成长计划、高阶认证、导师能力与行业共建。 | 一星路径与商业模型验证后。 |
| 联营伙伴体系 | 免费学习权限、认证收费、伙伴组织管理。 | 需要明确伙伴运营规则。 |
| 企业版 | 企业内训、项目诊断、组织成长、人才管理。 | 企业需求稳定后。 |
| 排行榜/荣誉体系 | 荣誉、徽章、身份和影响力展示。 | 成长档案稳定后。 |
| 城市辅导/导师服务 | 城市推动、项目孵化、经验输出。 | 高星级成长体系建立后。 |

# 四、阶段性开发路线

| 阶段 | 目标 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 阶段1 | 跑通信托制世界入口和新手村认知主线。 | 新手村、通关身份、目标分流。 |
| 阶段2 | 跑通金牌管家成长世界的一星主线。 | 成长地图、一星学院、五大试炼、成长档案。 |
| 阶段3 | 跑通AI导师与认证入口。 | AI导师小金、训练反馈占位、认证中心入口。 |
| 阶段4 | 增强AI副本与案例/制度支撑。 | AI训练大厅、五个副本、案例副本、制度工具库。 |
| 阶段5 | 扩展商业与生态模块。 | 高阶成长、联营伙伴、企业版、城市辅导。 |

# 五、一致性检查

| 检查项 | 发现 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 成长世界与认证边界 | 圣经中同时存在“成长、训练和认证”以及“成长与认证分离”的表达。 | 不自动修改。落地时建议口径为：成长世界负责训练与成长档案，认证中心负责考试、答辩、证书和认证状态。 |
| “课程”表达与禁止课程化表达 | 商业模式中出现“课程、AI副本、成长档案”，项目规则中禁止“课程表、购买课程、章节目录”等课程化表达。 | 不自动修改。落地时前台优先使用“成长计划、试炼、副本、能力任务”。 |
| 浅色学习层与课程平台风险 | 视觉规范允许课程详情页、视频学习页、图文阅读页；禁止事项要求不能做成在线教育平台。 | 不自动修改。落地时把浅色页面设计成学习/工作层，而不是课程商城。 |

# 六、开发边界

• 所有开发必须以产品圣经为准。

• 开发前读取顺序：产品圣经 → 新手村 → 开发文档 → 源代码。

• 不允许修改世界观、成长路径、金句体系、商业模式。

• 不允许把成长世界做成课程平台、知识付费商城或廉价科技系统。

• 风险等级：低风险。